UI / INVENTORY / EQUIPMENT

# Equipment Slot 드래그 앤 드롭 장착 작업 보고서

슬롯 인스턴스별 허용 부위 설정, 카테고리 검증, 서버 권한 장착 및 실시간 무기 전환 설계

프로젝트: OutBreak (Unreal Engine 5.7)

작성일: 2026-08-06

분석 범위: PlayerInventory / Inventory UI / Equipment / Loadout

문서 상태: 구현 전 설계 및 작업 범위 확정안

최종 판단  장착 백엔드는 이미 대부분 완성되어 있다. 신규 작업은 Equipment Slot 위젯과 InventoryWindow 연결이 중심이며, 드롭 성공 시 기존 PlayerInventory → OBEquipmentComponent 흐름을 재사용해 서버에서 즉시 무기를 교체한다.

# 1. 요청 해석과 목표

요청은 인벤토리의 아이템 슬롯에서 장비 슬롯으로 아이템을 드래그했을 때, 슬롯 인스턴스에 설정된 허용 부위와 아이템의 실제 장착 부위가 일치하면 장착하고, 무기라면 현재 플레이어가 들고 있는 무기까지 바로 바꾸는 기능이다.

- Equipment Slot 인스턴스마다 허용 장착 부위를 에디터에서 설정할 수 있어야 한다.

- 백팩 또는 보조 컨테이너의 Inventory Slot에서 드래그한 실제 아이템 인스턴스를 검증해야 한다.

- 카테고리가 맞지 않으면 서버 상태를 변경하지 않고 거절해야 한다.

- 카테고리가 맞으면 기존 장비와 교환하고, 무기 슬롯이면 새 무기를 활성 무기로 전환해야 한다.

- 멀티플레이에서는 클라이언트 UI가 아니라 서버가 최종 판정해야 한다.

# 2. 현재 코드 상태

현재 구현은 장비 슬롯 데이터, 드래그 핸들, 서버 이동 명령, 장착 부위 해석, 무기 액터 교체 및 복제를 이미 제공한다. 반면 InventoryWindow는 백팩·보조 컨테이너·퀵슬롯만 갱신하며 Equipment Slot 위젯을 아직 구성하지 않는다.

| 영역 | 현재 상태 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 장비 슬롯 모델 | EOBEquipmentSlot, FEquipmentSlotEntry, Equipment 위치 핸들 존재 | 준비됨 |
| 아이템 부위 해석 | 무기는 WeaponData.WeaponSlot, 방어구는 EquipmentData.EquipmentSlot 사용 | 준비됨 |
| 드래그 이동 | MoveItem → Server_MoveItem → MoveItemInternal 흐름 존재 | 준비됨 |
| 서버 검증 | InstanceId 재조회 후 필요 슬롯과 목표 슬롯 비교 | 준비됨 |
| 무기 즉시 전환 | 장비 슬롯 이동 성공 후 EquipSlot 호출 | 준비됨 |
| 복제·UI 갱신 | EquipmentSlots OwnerOnly 복제, OnRep에서 InventoryWidget 갱신 | 준비됨 |
| Equipment Slot UI | InventoryWindow에 장비 슬롯 바인딩과 갱신 코드 없음 | 신규 작업 |
| 거절 피드백 | MoveItem 반환값이 void이며 일반 슬롯 OnDrop은 결과와 무관하게 true 반환 | 보완 필요 |
| 방어구 런타임 효과 | EquipmentData의 ActorClass/AbilitySet은 현재 장착 실행에 사용되지 않음 | 후속 범위 |

코드 기준: InventoryData.h, PlayerInventoryComponent.h/.cpp, InventorySlot.h/.cpp, InventoryWindow.h/.cpp, OBEquipmentComponent.h/.cpp, OBLoadoutSubsystem.h/.cpp

핵심 의미  이번 작업은 장착 도메인을 새로 만드는 것이 아니라, 이미 존재하는 EInventoryItemLocation::Equipment 경로를 UI에 노출하는 작업이다.

# 3. 슬롯의 ‘카테고리’ 정의

슬롯 인스턴스에 설정할 값은 이름을 Category로 표현할 수 있지만, 실제 자료형은 EOBEquipmentSlot을 권장한다. 다른 enum은 현재 요구를 정확히 표현하지 못한다.

| 후보 | 의미 | 적합성 |
| --- | --- | --- |
| EOBItemCategory | Weapon / Ammo / Consumable / Equipment 같은 상위 품목 분류 | 부위 구분이 없어 부적합 |
| EOBWeaponCategory | AssaultRifle / SniperRifle / SMG 등 무기 세부 분류 | 장착 위치가 아니므로 부적합 |
| EOBWeaponSlot | Primary / Secondary / Melee | 무기만 표현 가능 |
| EOBEquipmentSlot | 무기 3종 + Backpack / Head / Chest / Hands / Legs / Feet | 통합 장비 슬롯에 적합 |

권장 프로퍼티  UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadOnly, Category="Equipment Slot", meta=(ExposeOnSpawn=true)) EOBEquipmentSlot SlotCategory;

허용 규칙의 단일 원본은 아이템 데이터다. 무기는 UOBWeaponData::WeaponSlot을, 비무기 장비는 UOBEquipmentData::EquipmentSlot을 사용하고, UI는 이를 복제해서 별도 규칙표를 만들지 않는다.

# 4. 권장 구조

## 4.1 UEquipmentSlot 역할

UEquipmentSlot은 UInventorySlot을 상속해 기존 아이콘 표시, 드래그 시작, DragDropOperation, 드롭 이동을 재사용한다. 새 클래스는 에디터에서 설정하는 SlotCategory와 현재 인벤토리 소스를 보유하고, 해당 장비 위치의 Handle과 표시 데이터를 부모 슬롯에 주입하는 얇은 어댑터로 유지한다.

- 위젯은 장착 상태를 직접 소유하지 않는다.

- 슬롯의 목표 핸들은 MakeEquipmentHandle(SlotCategory)로 만든다.

- 표시 데이터는 GetEquippedItem(SlotCategory)로 읽는다.

- 실제 변경은 반드시 PlayerInventoryComponent::MoveItem으로 전달한다.

- 무기 액터 Spawn/Attach/GAS 처리는 계속 OBEquipmentComponent가 담당한다.

## 4.2 권장 인터페이스 초안

UCLASS()
class OUTBREAK_API UEquipmentSlot : public UInventorySlot
{
    GENERATED_BODY()
public:
    void SetInventorySource(UPlayerInventoryComponent* InInventory);
    void RefreshEquipmentSlot();

    UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadOnly, Category="Equipment Slot",
        meta=(ExposeOnSpawn=true))
    EOBEquipmentSlot SlotCategory = EOBEquipmentSlot::None;

private:
    UPROPERTY(Transient)
    TObjectPtr<UPlayerInventoryComponent> EquipmentInventory;
};

void UEquipmentSlot::RefreshEquipmentSlot()
{
    FInventoryData Data;
    if (!EquipmentInventory || SlotCategory == EOBEquipmentSlot::None ||
        !EquipmentInventory->GetEquippedItem(SlotCategory, Data))
    {
        Data = FInventoryData();
    }

    const FInventoryItemHandle Handle = EquipmentInventory
        ? EquipmentInventory->MakeEquipmentHandle(SlotCategory)
        : FInventoryItemHandle();
    SetSlotContext(EquipmentInventory, Handle, Data);
}

설계 규칙  Equipment Slot에서 PlayerInventory 배열을 직접 수정하거나 OBEquipmentComponent::EquipWeapon을 직접 호출하지 않는다. 두 동작을 분리하면 서버 검증, 교환, 탄창 보존, 복제 순서가 깨진다.

# 5. 드래그 앤 드롭 실행 흐름

- Inventory Slot이 좌클릭 드래그를 감지하고 UInventoryDragDropOperation을 생성한다.

- Payload에는 UPlayerInventoryComponent와 SourceHandle이 들어간다.

- Equipment Slot은 SlotCategory로 만든 Equipment Handle을 목표로 사용한다.

- 클라이언트가 MoveItem(Source, Target)을 호출하면 서버가 Server_MoveItem RPC로 요청을 받는다.

- 서버는 SourceHandle의 InstanceId로 실제 아이템을 다시 찾는다. UI 배열 인덱스는 힌트로만 사용한다.

- ResolveEquipmentSlot이 아이템 데이터에서 실제 필요 슬롯을 구하고 목표 SlotCategory와 비교한다.

- 일치하면 원본 인벤토리 아이템과 장비 슬롯 아이템을 Swap한다. 기존 장비는 드래그 원본 슬롯으로 돌아간다.

- 새 장비가 무기면 EquipSlot → EquipWeaponInstance → EquipActiveWeapon을 호출한다.

- OBEquipmentComponent가 기존 무기를 해제하고 새 무기 액터를 Spawn/Attach하며, CurrentWeapon 복제로 클라이언트 표시를 갱신한다.

- EquipmentSlots 복제 또는 서버 NotifyInventoryChanged가 InventoryWindow를 다시 그려 슬롯 아이콘을 확정한다.

즉시 전환의 기준  새 무기는 UI에서 로컬 Spawn하지 않는다. 드롭 직후 서버가 장착을 실행하고 CurrentWeapon을 복제하는 현재 권한 모델을 유지한다. 네트워크 지연 동안은 드롭 하이라이트나 Pending 표현만 허용한다.

# 6. InventoryWindow 및 Widget Blueprint 작업

## 6.1 C++ 연결

InventoryWindow에는 장비 슬롯 위젯 참조를 추가하고 SetInventorySource 및 Update 시점에 각 슬롯을 갱신한다. 개별 슬롯 이름을 명시적으로 BindWidgetOptional로 연결하면 초기 구현과 디버깅이 가장 단순하다.

- PrimaryWeaponSlot / SecondaryWeaponSlot / MeleeWeaponSlot

- BackpackSlot / HeadSlot / ChestSlot / HandsSlot / LegsSlot / FeetSlot

- SetInventorySource에서 모든 Equipment Slot에 같은 PlayerInventoryComponent를 전달

- Update에서 Backpack/Container/QuickSlot 갱신 후 Equipment Slot Refresh 실행

- EquipmentSlots의 OnRep_EquipmentSlots가 기존 NotifyInventoryChanged를 호출하므로 별도 Tick은 사용하지 않음

## 6.2 Blueprint 인스턴스 설정

- WBP_EquipmentSlot을 UEquipmentSlot 기반으로 생성하고 ItemImage, ItemStack 바인딩 이름을 기존 슬롯과 동일하게 구성한다.

- WBP_InventoryWindow에 9개 장비 슬롯 인스턴스를 배치한다.

- 각 인스턴스의 SlotCategory를 PrimaryWeapon, SecondaryWeapon, MeleeWeapon, Backpack, Head, Chest, Hands, Legs, Feet 중 하나로 설정한다.

- 슬롯 부위 안내 아이콘과 비어 있는 상태 이미지는 장착 아이템 아이콘과 별도 레이어로 둔다.

- 드래그 진입 시 허용이면 초록/파랑, 불일치면 빨강, 서버 결과 대기 중이면 중립 Pending 스타일을 표시한다.

# 7. Loadout 시스템과의 경계

프로젝트의 UOBLoadoutSubsystem은 GameInstance 수명으로 로비 선택, 영구 창고, 저장 파일을 관리한다. 반면 탐사 중 실제 아이템 인스턴스, 장비 슬롯, 탄창 수량, 활성 무기는 UPlayerInventoryComponent가 소유하고, 물리 무기 액터는 UOBEquipmentComponent가 소유한다.

| 계층 | 책임 | Equipment Slot 드롭 시 처리 |
| --- | --- | --- |
| UOBLoadoutSubsystem | 영구 SlotWeapons / Stash / Carry / SaveGame | 직접 호출하지 않음 |
| UPlayerInventoryComponent | 런타임 아이템 인스턴스 / 장비 슬롯 / 활성 무기 / 탄창 | 드롭의 단일 명령 처리자 |
| UOBEquipmentComponent | 현재 무기 액터 Spawn / Attach / AbilitySet / Cosmetic | Inventory가 호출 |
| UEquipmentSlot | 표시 / 드래그 목표 / 피드백 | 상태를 직접 변경하지 않음 |

권장 경계  탐사 중 장비 드롭마다 UOBLoadoutSubsystem::SetWeapon을 호출하면 영구 저장과 런타임 상태가 섞인다. 탐사 종료 정산이나 명시적 저장 시점에만 두 계층을 동기화한다.

# 8. 필수 보완 사항과 위험

| 우선순위 | 항목 | 영향 및 조치 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 장착 전환 중 드롭 | bSwitching 중 다른 무기를 장비 슬롯에 넣으면 상태 이동과 활성 무기 전환이 분리될 수 있다. 서버에서 거절하거나 전환 종료 후 큐 처리한다. |
| P0 | 슬롯 값 None | SlotCategory가 None인 위젯은 초기화 오류로 간주하고 드롭을 받지 않으며 에디터/런타임 경고를 남긴다. |
| P1 | 실패 피드백 | MoveItem이 void이고 기존 NativeOnDrop은 결과와 무관하게 true를 반환한다. CanEquipToSlot 사전 검증과 실패 UI를 추가한다. |
| P1 | 백팩 특수 정책 | Backpack 장착 해제는 일반 인벤토리 이동이 제한되고 드롭 정책이 별도다. UI에서 명시적으로 안내한다. |
| P1 | 복제 지연 | 클라이언트는 서버 결과 전까지 확정 아이콘을 먼저 바꾸지 않는다. Pending만 표시하고 OnRep 후 확정한다. |
| P2 | 비무기 장비 효과 | Head/Chest 등은 슬롯 상태만 이동한다. EquipmentActorClass 및 AbilitySet 적용/회수는 별도 장비 런타임 확장으로 분리한다. |
| P2 | 원격 캐릭터 외형 | EquipmentSlots가 OwnerOnly이므로 타 플레이어의 방어구 외형은 별도 복제 액터나 공개 요약 상태가 필요하다. |

# 9. 작업 파일과 구현 순서

| 구분 | 대상 | 작업 |
| --- | --- | --- |
| 신규 | Public/Inventory/Widget/EquipmentSlot.h | SlotCategory, Inventory source, Refresh API 정의 |
| 신규 | Private/Inventory/Widget/EquipmentSlot.cpp | Equipment Handle 및 표시 데이터 구성 |
| 수정 | InventoryWindow.h/.cpp | 장비 슬롯 BindWidget, source 전달, Update 연동 |
| 보완 | PlayerInventoryComponent.h/.cpp | CanEquipToSlot 또는 서버 전환 중 거절 정책 추가 |
| 에셋 | Content/UI/Inventory/WBP_EquipmentSlot.uasset | 기존 슬롯 비주얼 재사용, 허용/거절/Pending 표현 |
| 에셋 | Content/UI/Inventory/WBP_InventoryWindow.uasset | 9개 슬롯 배치와 SlotCategory 인스턴스 설정 |
| 검증 | 멀티플레이 PIE | 서버 권한, 교환, 활성 무기 복제, 재접속/지연 검증 |

# 10. 수용 테스트

| 시나리오 | 예상 결과 | 중요도 |
| --- | --- | --- |
| Primary 무기 → PrimaryWeapon Slot | 장착 성공, 기존 장비와 교환, 새 무기가 현재 무기로 전환 | 필수 |
| Secondary 무기 → PrimaryWeapon Slot | 거절, 인벤토리·장비·현재 무기 모두 변화 없음 | 필수 |
| Equipment 아이템 → Weapon Slot | 거절 및 불일치 피드백 | 필수 |
| 컨테이너 무기 → 일치 슬롯 | InstanceId 기준으로 서버가 재조회한 뒤 정상 장착 | 필수 |
| 빈 슬롯에 최초 장착 | 아이콘 갱신, 무기 Spawn/Attach, AbilitySet 적용 | 필수 |
| 이미 찬 슬롯 교체 | 기존 장비가 정확히 드래그 원본 슬롯으로 돌아감 | 필수 |
| 활성 무기 슬롯 교체 | 기존 탄창 저장 후 Unequip, 새 무기 장착 | 필수 |
| 비활성 무기 슬롯에 드롭 | 요구 정책에 따라 즉시 활성 전환. 본 설계에서는 현재 코드와 같이 즉시 전환 | 필수 |
| 전환 몽타주 중 연속 드롭 | 서버가 두 번째 요청을 거절하거나 큐 처리하여 상태 불일치가 없음 | 필수 |
| SlotCategory=None | 드롭 불가, 명확한 로그, 크래시 없음 | 필수 |
| 클라이언트가 변조한 Target Handle 전송 | 서버 ResolveEquipmentSlot 검증으로 거절 | 필수 |
| 높은 지연/패킷 손실 환경 | 로컬 확정 표시 없음, OnRep 이후 UI와 CurrentWeapon 일치 | 권장 |
| Head/Chest 장비 장착 | 슬롯 상태는 이동. 시각/GAS 효과는 후속 범위임을 확인 | 범위 확인 |
| Equipment Slot에서 창 밖으로 드롭 | 월드 드롭 후 장비·활성 무기·UI가 일관되게 정리 | 권장 |

# 11. 완료 기준

- 모든 Equipment Slot 인스턴스의 SlotCategory가 에디터에서 설정되고 None이 남지 않는다.

- 일치/불일치 판정의 최종 권한이 서버에 있다.

- 성공한 무기 드롭은 EquipmentSlots, ActiveWeaponInstanceId, CurrentWeapon이 동일한 아이템을 가리킨다.

- 기존 장비 교환 시 아이템 유실·복제·InstanceId 중복이 없다.

- InventoryWindow는 Tick 없이 Notify/OnRep 기반으로 갱신된다.

- UOBLoadoutSubsystem의 영구 저장 상태는 탐사 중 UI 드롭으로 직접 변경되지 않는다.

- 멀티플레이 PIE에서 서버, 소유 클라이언트, 관전자에게 현재 무기가 일관되게 보인다.

최종 권고  1차 구현은 UEquipmentSlot + InventoryWindow 연동 + 무기 즉시 전환 검증까지로 제한한다. 방어구 Actor/AbilitySet과 원격 외형 복제는 같은 슬롯 UI를 재사용하되 별도 2차 작업으로 분리한다.

# 부록 A. 코드 근거 위치

| 근거 | 파일 및 위치 |
| --- | --- |
| Equipment Handle 생성 | PlayerInventoryComponent.cpp 1108-1120 |
| 장착 부위 해석 | PlayerInventoryComponent.cpp 899-925 |
| 장비 슬롯 초기화 | PlayerInventoryComponent.cpp 927-940 |
| 인벤토리 → 장비 이동 검증/교환 | PlayerInventoryComponent.cpp 1493-1550 |
| 드롭 후 무기 자동 활성화 | PlayerInventoryComponent.cpp 1701-1785 |
| 실제 무기 전환 | PlayerInventoryComponent.cpp 2158-2282 |
| 장비 슬롯 복제와 UI 갱신 | PlayerInventoryComponent.cpp 52-75, 2394-2423 |
| 기존 Inventory Slot 드롭 | InventorySlot.cpp NativeOnDrop |
| 현재 InventoryWindow 갱신 범위 | InventoryWindow.cpp 39-62, 221-263 |
| 무기 액터 Spawn/Attach/복제 | OBEquipmentComponent.cpp 24-165 |
| 영구 Loadout 저장 경계 | OBLoadoutSubsystem.cpp SetWeapon / SaveToDisk / LoadFromDisk |

라인 번호는 2026-08-06 현재 작업 트리 기준이며 이후 코드 변경으로 이동할 수 있다.